- Инициация и планирование проекта

  - Анализ предметной области и целевой аудитории

Предметной областью данного проекта является онлайн-обучение водителей с использованием информационных технологий. В рамках данной области пользователям предоставляются учебные материалы, с помощью которых они могут изучать правила дорожного движения, повторять отдельные темы и проверять свои знания.

В настоящее время образовательные материалы могут предоставляться в различных цифровых форматах, в том числе в виде видеокурсов и тестовых заданий. Одним из вариантов предоставления подобных материалов является использование специализированных сервисов и мессенджеров. В рамках данного проекта ранее использовался Telegram-бот, с помощью которого пользователи могли приобретать доступ к видеокурсам по вождению.

Основной проблемой существующего решения является зависимость от используемой платформы, а также ограниченные возможности по отслеживанию процесса обучения пользователя. При использовании только видеоматериалов пользователю необходимо самостоятельно определять, какие темы ему следует повторить и какие материалы изучить дополнительно.

Для решения данной проблемы предлагается разработать веб-информационную систему поддержки водителей с элементами адаптивного обучения. Система должна предоставлять пользователям доступ к видеокурсам, сохранять информацию о процессе обучения и результатах тестирования. На основании результатов пользователя система сможет определять темы, в которых имеются затруднения, и предлагать дополнительные материалы для их изучения.

Целевую аудиторию проекта можно разделить на несколько характеристик. С психографической характеристики целевая аудитория состоит из людей, заинтересованных в изучении правил дорожного движения и повышении уровня знаний в области вождения. С демографической точки зрения целевую аудиторию проекта составляют преимущественно лица, достигшие возраста, необходимого для обучения вождению и получения водительского удостоверения, а также водители, желающие повысить уровень своих знаний. По социальному признаку пользователями могут быть учащиеся автошкол, самостоятельно готовящиеся к экзамену кандидаты в водители и действующие водители. С поведенческой характеристики аудиторию можно разделить на начинающих пользователей, которые только готовятся к получению водительского удостоверения, и опытных водителей, которым необходимо повторить отдельные темы. С технологической характеристики целевая аудитория включает пользователей, которые используют персональные компьютеры и мобильные устройства для получения информации и обучения. Для таких пользователей важными характеристиками системы являются понятный интерфейс, доступность материалов через веб-браузер и возможность продолжить обучение с места остановки.

В функциональной модели данного проекта выделены такие процессы, как регистрация пользователя, выбор тарифа и получение доступа к курсам, просмотр видеоматериалов, прохождение тестов, сохранение результатов, отслеживание прогресса и формирование рекомендаций. Администратор системы должен иметь возможность управлять пользователями, курсами, видеоматериалами и тестовыми заданиями.

С точки зрения информационной модели основными сущностями системы являются пользователь, тариф, подписка, платёж, курс, видеоматериал, тест, вопрос, результат тестирования, прогресс, слабая тема и рекомендация.

В логической модели система состоит из следующих основных частей:

- пользователи;

- подписки и платежи;

- курсы;

- видеоматериалы;

- тесты и вопросы;

- результаты тестирования;

- прогресс обучения;

- слабые темы;

- рекомендации.

С точки зрения иерархической модели система состоит из пользовательской и административной частей. Пользовательская часть включает личный кабинет, каталог курсов, просмотр видеоматериалов, прохождение тестов, просмотр результатов и получение рекомендаций. Административная часть предназначена для управления содержимым системы и просмотра информации об активности пользователей.

Как итог, разрабатываемая система должна объединить предоставление образовательных материалов, проверку знаний и отслеживание прогресса пользователя. Основным отличием системы от простого сервиса видеокурсов является использование элементов адаптивного обучения, позволяющих учитывать результаты пользователя и рекомендовать материалы в соответствии с выявленными затруднениями.

  - Описание сквозной технологии и её планируемой роли в проекте (если предусмотрено)

В проекте не предусмотрена сквозная технология

  - Устав проекта

Наименование проекта: «Разработка информационной системы адаптивного обучения начинающих водителей».

Дата начала проекта: 04.09.2026г.

Дата окончания проекта: 14.05.2027г.

Цель проекта: разработка информационной системы для онлайн-обучения начинающих водителей, обеспечивающей доступ к учебным материалам и контролю результатов обучения.

Задачи проекта:

- провести анализ предметной области и целевой аудитории;

- определить требования к разрабатываемой информационной системе;

- разработать проектные решения и прототип информационной системы;

- определить методы и инструменты реализации проекта;

- разработать структуру информационного обеспечения системы;

- разработать механизм определения слабых тем пользователя и формирования рекомендаций;

- провести тестирование и доработку разработанного решения;

- подготовить материалы для демонстрации и защиты проекта.

Основные результаты проекта: разработанный проект, проектная документация, структура базы данных, алгоритм адаптивного обучения и рекомендации по дальнейшей реализации и развитию системы.

Продукт проекта: веб-информационная система адаптивного обучения начинающих водителей.

Ограничения проекта:

- ограниченное время разработки проекта;

- ограничения вычислительных ресурсов;

Заинтересованные стороны проекта и их ожидания:

- заказчик проекта;

- пользователи системы;

- разработчик проекта

Ресурсы проекта

- Временные ресурсы: 9 месяцев

- Материальные ресурсы: Личный ПК разработчика, сеть Интернет, MS Office, браузер

Последовательность работ по проекту:

Таблица 1 – Этапы проекта

| № п/п | Этапы проекта |
| --- | --- |
| 1 | Инициация проекта. Разработка устава проекта |
| 2 | Планирование проекта |
| 2.1 | Определение последовательности работ |
| 2.2 | Создание диаграммы Ганта |
| 2.3 | Разработка «технического задания» |
| 3 | Реализация проекта |
| 3.1 | Изучение потребностей потенциальных потребителей |
| 3.2 | Выбор и обоснование методов решения поставленных задач |
| 3.3 | Разработка прототипа программы |
| 3.4 | Тестирование и доработка прототипа до финальной версии |
| 4 | Завершение проекта |
| 4.1 | Создание представления проекта в виде презентации |
| 4.2 | Демонстрация и защита проекта |

Проектная администрация:

- заказчик проекта – Ваданюк Александр Сергеевич

- научный руководитель проекта – Маслова Елена Владимировна

- руководитель проекта – Пермякова Елена Павловна

- участники проектной группы – Незнамов Иван Викторович

  - Календарный план

Календарный план проекта определяет последовательность выполнения основных этапов разработки информационной системы поддержки водителей с элементами адаптивного обучения, а также сроки их начала и окончания.

Таблица 2 – Календарный план

| № п/п | Этапы проекта | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта. Разработка устава проекта | 04.09.2026 | 18.09.2026 |
| 2 | Планирование проекта | 19.09.2026 | 08.10.2026 |
| 3 | Анализ предметной области и целевой аудитории | 09.10.2026 | 28.10.2026 |
| 4 | Анализ существующих решений и определение требований | 29.10.2026 | 19.11.2026 |
| 5 | Выбор и обоснование методов и инструментов реализации проекта | 20.11.2026 | 10.12.2026 |
| 6 | Проектирование информационной системы | 11.12.2026 | 31.12.2026 |
| 7 | Разработка прототипа пользовательского интерфейса | 01.01.2027 | 25.01.2027 |
| 8 | Разработка основных компонентов информационной системы | 26.01.2027 | 15.03.2027 |
| 9 | Тестирование и доработка информационной системы | 16.03.2027 | 10.04.2027 |
| 10 | Подготовка материалов к защите проекта | 11.04.2027 | 13.05.2027 |
| 11 | Демонстрация и защита проекта | 13.05.2027 | 14.05.2027 |

На рисунке 1 представлен календарный план проекта в виде диаграммы Ганта.

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта

  - Анализ рисков

Для выявления и оценки рисков проекта «Разработка информационной системы адаптивного обучения начинающих водителей» был проведён качественный анализ. Оценка рисков осуществлялась по двум параметрам: вероятность возникновения риска (В) и влияние на проект (П) по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное значение, 5 – максимальное.

Коэффициент риска (Кр) рассчитывался по формуле: Кр = В × П.

По полученному значению определялся уровень риска:

- 1–5 баллов – низкий риск: принятие риска и наблюдение;

- 6–15 баллов – средний риск: мониторинг и снижение;

- 16–25 баллов – высокий риск: активное снижение или устранение.

Таблица 3 – Качественный анализ рисков проекта

| Описание риска | Категория | Вероятность (В) | Влияние (П) | Коэффициент риска (Кр) | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срыв сроков разработки из-за учебной нагрузки и ограниченного времени | Организационный | 4 | 5 | 20 | Высокий |
| Изменение требований заказчика в процессе разработки | Организационный | 3 | 4 | 12 | Средний |
| Недостаток практического опыта при разработке серверной части и механизма адаптивного обучения | Технический | 4 | 4 | 16 | Высокий |
| Ошибки программного обеспечения, несовместимость компонентов или потеря результатов работы | Технический | 3 | 4 | 12 | Средний |

На основе качественного анализа была разработана карта рисков с определением стратегий реагирования. Для снижения влияния рисков предусмотрены предварительное планирование работ, согласование требований с заказчиком, последовательная разработка компонентов и использование системы контроля версий.

Таблица 4 – Карта рисков и план реагирования

| Риск | Стратегия реагирования | План действий по снижению или устранению риска | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Срыв сроков разработки | Снижение | 1. Контролировать выполнение этапов календарного плана. 2. В первую очередь реализовывать основные функции системы. 3. Предусмотреть резерв времени для устранения выявленных ошибок. | Разработчик проекта |
| Изменение требований заказчика | Снижение | 1. Согласовать основные требования до начала реализации. 2. Фиксировать согласованные изменения. 3. Оценивать влияние новых требований на сроки и объём работ до их реализации. | Разработчик проекта, заказчик |
| Недостаток практического опыта | Снижение | 1. Изучать официальную документацию выбранных технологий. 2. Разрабатывать систему поэтапно. 3. Проверять отдельные компоненты на небольших примерах до их интеграции в систему. | Разработчик проекта |
| Технические ошибки и потеря результатов работы | Снижение | 1. Использовать Git для контроля версий. 2. Регулярно сохранять изменения в удалённом репозитории. 3. Проводить тестирование компонентов и проверять их совместимость перед объединением. | Разработчик проекта |

Вывод: проведённый анализ показал, что основными рисками проекта являются срыв сроков разработки и недостаток практического опыта, получившие высокий уровень риска. Для их снижения предусмотрены контроль выполнения календарного плана, поэтапная разработка и последовательное тестирование компонентов. Остальные риски относятся к среднему уровню и могут контролироваться посредством согласования требований, использования системы контроля версий и регулярной проверки результатов работы. Реализация предусмотренных мер позволит уменьшить влияние рисков на сроки и качество разработки информационной системы.

  - Выбор и обоснование

Для реализации информационной системы адаптивного обучения начинающих водителей необходимо выбрать методы разработки и программные инструменты, соответствующие требованиям проекта. При выборе учитывались функциональные возможности инструментов, сложность освоения, наличие документации и возможность дальнейшего развития системы.

В качестве метода разработки проекта выбран итерационный подход. В отличие от каскадной модели, при которой основные этапы выполняются последовательно и изменения требований на поздних этапах могут привести к значительным затратам, итерационный подход позволяет разрабатывать систему отдельными этапами и постепенно уточнять её функциональность. Это особенно важно для данного проекта, поскольку требования к системе и механизму адаптивного обучения могут уточняться в процессе разработки.

Для разработки клиентской части системы были рассмотрены Vue.js, React и Angular. React предоставляет широкие возможности для создания интерфейсов и имеет большое количество дополнительных библиотек. Angular является полноценным фреймворком с большим набором встроенных средств, однако обладает более сложной структурой. Vue.js имеет более простой синтаксис и позволяет постепенно добавлять необходимую функциональность в проект. С учётом требований проекта и необходимости освоения технологии был выбран Vue.js.

Для разработки серверной части были рассмотрены Django, Node.js и Laravel. Node.js позволяет создавать серверные приложения на JavaScript и использовать один язык программирования на клиентской и серверной части. Laravel представляет собой PHP-фреймворк, ориентированный на разработку веб-приложений. Django является фреймворком на языке Python и предоставляет готовые средства для работы с маршрутизацией, базами данных, авторизацией пользователей и административной частью системы. В качестве серверной технологии выбран Django, поскольку он позволяет реализовать основные функции проекта и предоставляет необходимые средства для работы с данными.

Для хранения данных были рассмотрены PostgreSQL и MySQL. Обе системы управления базами данных поддерживают реляционную модель и подходят для хранения структурированной информации. Для проекта выбран PostgreSQL, поскольку система предполагает хранение взаимосвязанных данных о пользователях, курсах, тестах, результатах обучения и рекомендациях.

Для проектирования пользовательского интерфейса были рассмотрены Figma и Adobe XD. Оба инструмента позволяют создавать макеты и интерактивные прототипы интерфейсов. Для проекта выбрана Figma, поскольку она позволяет создавать прототипы веб-интерфейса и удобно использовать их на этапе согласования структуры системы.

Для контроля версий были рассмотрены GitHub и GitLab. Оба сервиса предоставляют возможность хранения репозитория, контроля изменений и ведения разработки с использованием Git. Для проекта выбран GitHub, который будет использоваться для хранения исходного кода и контроля версий.

В результате для разработки проекта выбран следующий набор методов и инструментов:

- проектирование интерфейса – Figma;

- разработка клиентской части – Vue.js, HTML, CSS;

- разработка серверной части – Python, Django;

- хранение данных – PostgreSQL;

- контроль версий – Git, GitHub;

- тестирование – ручное функциональное тестирование.

Выбранный набор инструментов позволяет реализовать основные компоненты информационной системы и в дальнейшем расширять её функциональность. Отдельное внимание при выборе технологий уделено возможности постепенного развития системы, что соответствует итерационному подходу к разработке проекта.